МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  на “ЕМКА” АД

към 30.06.2008, съгл. чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба №2

І. Информация за важни събития, настъпили през І шестмесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

Съветът на директорите на ЕМКА АД на свое заседание разгледа и прие:·

- „Бизнес програма за 2008год.” Основна задача е запазване на конкурентноспособността на дружеството и увеличение на производителността на труда. В програмата е заложено увеличение на обема в натура с 11% спрямо 2007г., като цялото производство е обезпечено с договори на 100%.

- “Инвестиционна програма за 2008/2009 год.” В програмата е предвидено закупуване на ново производствено оборудване с цел затваряне изцяло на технологичните процеси и постигане на 50% увеличение на производствения капацитет през 2009г. Размер на планираните инвестиции – до 2 000 000 евро· Източници на финансиране – собствени средства и кредит.

В изпълнение на приетата „Инвестиционна програма 2008/2009 год. на ЕМКА АД” е подписан договор с италианска фирма за доставка и пуск на екструдерна линия за производство на кабели. Основни параметри на договора: Стойност – 688 000 евро. Срок на доставка – четвърто тримесечие на 2008г. Плащане – на 10 равни вноски. Срок на пуск – IV тримесечие 2008 год. Срок на откупуване – 48 месеца след пускане в действие. Финансиране - от собствени средства и инвестиционен кредит.

В изпълнение на приетата инвестиционна програма на “ЕМКА” АД и подписаните договори за закупуване на производствено оборудване, от началото на 2008г. са доставени:

- автоматична линия за извиване и пакетиране на кабели

Оборудването е монтирано и въведено в експлоатация.

- 2 бр. оплитащи машини

Оборудването е монтирано и въведено в експлоатация.

- през м. март е доставена екструдерна линия за производство на кабели.

Оборудването е монтирано и се въвежда в експлоатация.

- през м. май е доставена каблираща машина за производство на кабели.

Оборудването е в процес на монтаж.

За изпълнение на приетата Инвестиционна програма за развитие, ЕМКА АД  сключи договори с ОББ АД гр. София за инвестиционни кредити от 1 000 000 евро и 600 000 евро. Към 30.06.2008год. са усвоени  1 266хил. евро - левова равностойност 2 477 хил.лв.

Приходите от дейността за шестмесечието на 2008 година са разпределени както следва:

От продажба на продукция – общо                                           30 858 х. лева,

- от продажба на продукция вътрешен пазар                   13 310 х. лева

- от продажба на продукция износ                                      7 548 х. лева

Други продажби						   807  х.лева

Финансови приходи 						     62 х.лв

На 29.05.2008 година се проведе Общо събрание на акционерите. На него бе взето решение за увеличаване на капитала от 5 376 444 лв на 10 752 888 лв.

Увеличението на капитала е регистрирано в Търговки регистър на Агенцията по вписванията  с №20080629145445.

Дружеството приключва I шестмесечие 2008 година с финансов резултат печалба в размер на 1 327х.лева.

# ПОКАЗАТЕЛИ  ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

Коефициент на обща                 краткотрайни активи               20856

Ликвидност                              ------------------------------------ =   -------- = 1,93811

краткосрочни задължения        10761

Коефициент на бърза                   краткосрочни вземания  +

Ликвидност                                   краткосрочни инвестиции +

парични средства                              14525

---------------------------------------  =   ---------  =  1,34978

краткосрочни задължения                10761

Коефициент на незабавна            краткосрочни вземания +

Ликвидност                                    парични средства                  14525

--------------------------------  =     ---------  =  1, 34978

текущи задължения                10761

Коефициент на абсолютна       парични средства               326

Ликвидност                              --------------------------  =     ------- =  0,03029

текущи задължения         10761

В периода до края на отчетната година основна цел на управленската политика  на дружеството продължава да бъде увеличаване на производството и повишаване на ефективността му.

ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

Рисковете, които биха влияли върху финансовото състояние на дружеството до края на годината са същите, които са описани в годишния отчет на дружеството, представен Ви на дата 28.03.2008г. вх. №10-05-4206.

ІІІ. Информация за сключени големи сделки между свързани лица.

Не ни е известна информация за сключени големи сделки между свързани лица.

Тримесечния отчет може да бъде разгледан на адрес: www.emka-bg.com

Изпълнителен директор:

инж. Ботьо Ботев